**Planning**

**Week 1**

**(2024-11-18 t/m 2024-11-24)**

* Afspraken voor project maken en inleveren.

**Week 2**

**(2024-11-25 t/m 2024-12-01)**

* Github repository maken
* Trello bord maken
* Userstories voor trello bord maken

**Week 3**

**(2024-12-02 t/m 2024-12-08)**

* Wireframes voor website
* ERD
* Usecase diagram
* Planning

**Week 4**

**Sprint 1**

**(2024-12-09 t/m 2024-12-15)**

* Begin maken van de website:
* Home pagina: Vincent
* Trailer pagina: Jiwoo
* Account pagina: Anthony

**Week 5**

**(2024-12-16 t/m 2024-12-22)**

* Helft van de website:
* Beginnen met watchlijst
* Details maken voor trailer pagina
* Account creëren

**Week 5**

**Sprint review 1**

**(2024-12-16 t/m 2024-12-22)**

* Klaar met watchlijst maken
* Account Editen en deleten
* Beginnen met slideshow voor home pagina maken
* Helft van de project inleveren in Canvas

**Week 6**

**Sprint 2**

**(2025-01-05 t/m 2025-01-12)**

* Beginnen met searchbar
* Slideshow voor home pagina afmaken
* Beginnen met reviews feature maken

**Week 7**

**(2025-01-13 t/m 2025-01-20)**

* Klaar met watchlijst maken
* Klaar met searchbar feature
* Reviews feature afmaken

**Week 8**

**(2025-01-23 t/m 2025-01-29)**

* Acceptatietests maken voor functionaliteit
* Website testen of alles werkt

**Week 9**

**Sprint review 2**

**(2025-01-30 t/m 2025-01-31)**

* Klaar met de website
* Project inleveren in canvas